# GESTION DE RIESGO

# PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA – PIURA”

  - INTRODUCCION

La identificación de riesgos define el conjunto de eventos futuros que si suceden, podrían tener efectos no deseados en el Sistema de costos, programa, resultados técnicos o cualquier otra evaluación de un proyecto de ingeniería. Este proceso está relacionado con las fuentes de riesgos y no con los efectos de los riesgos. La predicción del futuro no es el objetivo de la identificación de riegos, sino el reconocimiento de fuentes potenciales de riesgos para nuestro proyecto en particular.

Los riesgos en canales pueden ser de origen natural, antrópicos o inducidas por alteraciones al estado natural, cada uno estos tiene efectos sobre la infraestructura, los cuales deben ser clasificados según su origen y evaluados los daños, para diseñar medidas de mitigación que sean económicamente factibles.

  - OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los objetivos del presente estudio de riesgo son:

- Establecer el procedimiento para la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de la obra del "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA – PIURA”.

- Establecer criterios estándar para evaluar las amenazas y recomendar medidas de mitigación, a fin de seleccionar las alternativas más adecuadas al proyecto en estudio.

  - ALCANCE

El presente Estudio de Riesgo se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al artículo 3 de la Ley de Contrataciones del estado; así como, para los proveedores que participen en las contrataciones que realicen las Entidades.

  - BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD – GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

  - REFERENCIAS

Para la elaboración del Estudio de Riesgo se utilizarán las siguientes referencias:

- Directiva: Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

- Ley: Ley de Contrataciones del Estado.

- OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  - DISPOSICIONES GENERALES (Directiva N° 012-2017-OSCE/CD)

    - Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

# Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales contienen la información mínima que puede ser enriquecida por las Entidades según la complejidad de la obra.

    - Al elaborar las Bases para la ejecución de la obra, el Comité de Selección debe incluir en la proforma de contrato, conforme a los que señala el expediente técnico, las cláusulas que identifiquen y asignen los riegos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual.

    - Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del Inspector o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

    - El residente de la obra, así como el inspector o supervisor, según corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riegos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con prioridad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

  - DISPOSICIONES ESPECIFICAS (Directiva N° 012-2017-OSCE/CD)

    - El enfoque integral de gestión de gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, los siguientes procesos:

Asignar riesgos

Planificar la    respuesta a riesgos

Analizar riesgos

Identificar riesgos

    - IDENTIFICAR RIESGOS

Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

A continuación se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el expediente técnico:

- Riesgo de errores o deficiencia en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o pueden provocar retrasos en la ejecución de la obra.

- Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regularios y decisiones adoptadas por la partes.

- Riesgos de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos  en la ejecución de las mismas.

- Riesgos geológico / Geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del procesos geológico sobre la prevista en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.

- Riesgo de interferencia / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construcción por un deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicio afectados.

- Riesgo ambiental relacionado con el riegos de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

- Riesgo arqueológicos que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.

- Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos en la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.

- Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.

- Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un impacto en  costo o en plazo de obra.

- Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.

Esta lista no está taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, según la naturaleza o complejidad de la obra.

    - ANALIZAR RIESGOS

Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución  de la obra. Producto de este análisis, se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodología sugerida en la Guía PMBOK, según la Matriz  de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologías para la elaboración de dicha Matriz.

    - PLANIFICAR LA RESPUESTA A RIESGOS

Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución  de la obra. Producto de este análisis, se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad.

    - ASIGNAR RIESGOS

Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, la Entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva.

La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las Bases.

  - IDENTIFICACION DE PELIGROS

Luego de haber visitado la zona, como parte del trabajo de campo, se lograron identificar los riesgos potenciales a los cuales se le ha asignado un código correlativo y una clasificación correspondiente, según la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

    - ANTECEDENTES Y CARACTERIZACION DEL RIESGO

Se han identificado seis tipos de riesgos, de los cuales se han determinado los factores condicionantes y desencadenantes, así como su estratificación en los tres niveles detallando su valor correspondiente, considerándolos en el anexo 1 adjunto a este informe.

    - DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS

Dentro de los tres niveles encontramos:

- Baja Prioridad: Estos riesgos tienen una baja probabilidad de suscitarse en la obra y así sucederá, no genera ninguna complicación mayor para continuar con los trabajos.

    - Riesgo de interferencias y servicios afectados.

    - Riesgo de accidentes de tráfico.

- Prioridad Moderada: Se tienen que tomar las medidas necesarias para mitigar este riesgo y prevenir que este afecta al avance normal de la obra.

    - Riesgo de que las cotas presentes no se ajusten a campo.

    - Riesgo de desmoronamiento y derrumbe, en la actividad de movimiento de tierras.

    - Inadecuado manejo de los Residuos Sólidos y Líquidos durante la ejecución del proyecto.

    - Niveles de Temperatura ligeramente superiores al promedio normal.

    - Contaminación ambiental.

    - Riesgo de aberturas en el suelo por sismo.

    - Accidentes de personal obrero y terceros.

- Alta Prioridad

    - Riesgo de inundaciones por lluvias.

  - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El riesgo de inundaciones por lluvias es uno de los riesgos de alta prioridad que hay que tener en consideración y estar preparado a través de la implementación de un plan de contingencia frente a desastres naturales.

- Los demás riesgos expuestos no hay que dejar de lados, porque sus se suscitaran, traerían retrasos a la obra y pérdidas económicas. Se tienen que seguir las recomendaciones mínima expuesta, así como las dictadas por el especialista a cargo.

  - ANEXOS

# Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.

# Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK.

# Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA – PIURA”.

ASIGNACIÓN DE NÚMERO CORRELATIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

| CODIGO | RIESGOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTOS | SE CONSIDERA |
| --- | --- | --- |
| A1 | Riesgo de que las cotas propuestas no se ajusten al campo de trabajo | X |
| A2 | Riesgo de Desmoronamiento en la actividad de movimiento de tierras | X |
| A3 | Riesgo de Interferencias de Servicios Existentes | X |
| A4 | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | X |
| A5 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA | X |
| A6 | Sismo | X |
| A7 | Riesgo de Accidentes de Tráfico | X |
| A8 | Accidentes de Personal Obrero y Terceros | X |
| A9 | Ingreso vehicular y peatonal a obra | X |